三角函数计算器UI开发进度及分工

## 一、计划进度时间表

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 进度计划 |
| 2024.05.12之前 | * 组会讨论项目需求；项目性能指标，包括输入输出要求，错误处理等； * 确定项目开发所用语言及平台； * 学习、复习相关开发语言 |
| 2024.05.13 | * 明确项目分工 |
| 2024.5.14-5.15 | * 开发人员进行各个功能模块的开发 |
| 2024.05.16 | * Github上完成代码整合 * 为项目录制测试视频，配置视频 |
| 2022.05.17 | * 项目最终检查，所有功能模块的检查； * 发布Tag2.0版本 |

# 二、小组分工表

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要任务 |
| 江瑞和 | * UI设计 * 环境搭建 |
| 杨文倩 | * 环境搭建 * Callback函数撰写 |
| 马柯展 | * 项目分工文档撰写 * 软件测试流程录制 |
| 冉涛 | * 软件环境配置文档撰写 * 软件运行配置视频录制 |